Darbų vykdymo planas

* Susipažinti su programavimo kalba ( 15 val. )
* Susipažinti su Symfony karkasu ( 10 val. )
* Susipažinti su programavimo aplinka (10 val. )
* Sukurti CV portalo projektą:
  + Prisijungimas (5 val. )
  + Registracija (5 val. )
  + CV kūrimas, redagavimas, šalinimas, atnaujinimas, atkūrimas ( 25 val. )
  + CV filtravimas (5 val. )
  + CV atsisiuntimas .pdf formatu (10 val. )
  + Kreditų sistema (10 val. )
  + Admin sistema ( 20 val. )
  + Vartotojo veiksmų sekimo sistema (10 val. )
* Svetainės dizainas ( 20 val. )
* Svetainės testavimas (15 val. )

Raudona – darbas neįvykdytas

Oranžinė – darbas vis dar vykdomas

Žalia – darbas galutinai įvykdytas